**Termo de Cooperação 5900.0117579.21.9: Sistema inteligente para levantamento dos fatores de uso de cargas elétricas nos FPSOs correlacionados às demandas de produção**

**Ata de Reunião: 04/08/2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE** | | | |
| **Nome** | **Titulação** | | **Função** |
| Andre Abel Augusto | D.Sc. | | Pesquisador |
| Angelo Cesar Colombini | D.Sc. | | Pesquisador |
| Versão | | Data de emissão | |
| 00 | | 04/08/2023 | |
| Aprovado | | Data de aprovação da versão final | |
| xxx | | 04/08/2023 | |

1. **Participantes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituição | Nome | Departamento | e-mail | Telefone |
| UFF | Andre Abel Augusto | FRIENDS Lab | aaaugusto@id.uff.br | 21-96661-6666 |
| UFF | Angelo Cesar Colombini | FRIENDS Lab | accolombini@id.uff.br |  |

1. **Pauta**
2. Planejamento das atividades da semana;
   1. **Itens de registro**

* Início: 14:15 hs
* Apresentação do Github
  + Prof. Angelo Colombini construiu um novo Git para gerenciar as informações do projeto;
  + NOVO\_PETRO\_FRONT: dados e informações do Front-End;
  + NOVO\_PETRO\_BACK: dados e informações do Back-End;
  + REFERENCIAS: templates, manuais e normas relacionados ao projeto;
  + Necessidade de mais dois repositórios: um para atas e outro para os vídeos que comporão o manual;
* Foi solicitado via Whatsapp, no grupo FPDA-Integração, as versões finais dos programas e os vídeos atualizados;
  + Foi acordado que os códigos-fontes do projeto permanecerão inalterados – é importante prever uma etapa de adequação do código na fase 2;
* Reuniões de Acompanhamento:
  + Maria solicitou que as reuniões sejam nas quartas-feiras. Problemas de participação do Ângelo e do Abel – quadro de horários pode mudar ainda;
  + Decidido manter reunião nas sextas-feiras pela manhã – maior possibilidade de adesão;
* Planejamento das atividades dos alunos
  + Navegação pelo repositório;
  + Clonar o Repositório REFERENCIAS;
  + Clonar o repositório da tarefa a ser realizada;
  + Clonar o repositório de atas a ser criado;
* Projeto Energisa:
  + Grandes chances de aprovação;
  + Prof. Vitor solicitou que elaborássemos um plano de ação para o Manual e para o Treinamento;
  + Angelo e Abel não compreenderam a questão. É necessário elucidar alguns pontos da solicitação.
* Encerramento: 15:15 hs.
  1. **Plano de ação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Ação | Responsável | Prazo |
| Levantamento do material do projeto. | Criar os repositórios de Atas e de Vídeos do Manual | Andre Abel Augusto | 11/08/2023 |
| Levantamento do material do projeto. | Inserir exemplos de atas, sumários executivos e outros documentos relevantes do projeto. | Andre Abel Augusto | 11/08/2023 |
| Reuniões de acompanhamento. | Agendar as reuniões semanais | Andre Abel Augusto  Angelo Cesar Colombini | 10/08/2023 |
| Planejamento das atividades de projeto. | Construir o cronograma das atividades | Andre Abel Augusto  Angelo Cesar Colombini | 18/08/2023 |
| Projeto Energisa | Esclarecer requisições do Prof. Vitor | Andre Abel Augusto | 11/08/2023 |