**Termo de Cooperação 5900.0117579.21.9: Sistema inteligente para levantamento dos fatores de uso de cargas elétricas nos FPSOs correlacionados às demandas de produção**

**Ata de Reunião: 11/08/2023**

| **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Titulação** | | **Função** |
| Andre Abel Augusto | D.Sc. | | Pesquisador |
| Angelo Cesar Colombini | D.Sc. | | Pesquisador |
| Maria Gabriela da Silva Marins | B. Sc. | | Colaboradora |
| Pedro Victor Rodrigues Veras | B. Sc. | | Colaborador |
| Sara Kimberlly Teles de Azevedo Chaves | B. Sc. | | Colaboradora |
|  |  | |  |
| Versão | | Data de emissão | |
| 00 | | 11/08/2023 | |
| Aprovado | | Data de aprovação da versão final | |
| xxx | | 14/08/2023 | |

1. **Participantes**

| Instituição | Nome | Departamento | e-mail | Telefone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UFF | Andre Abel Augusto | FRIENDS Lab | aaaugusto@id.uff.br | 21-96661-6666 |
| UFF | Angelo Cesar Colombini | FRIENDS Lab | accolombini@id.uff.br |  |
| UFF | Maria Gabriela da Silva Marins | FRIENDS Lab | mariagabrielamarins@id.uff.br |  |
| UFF | Pedro Victor Rodrigues Veras | FRIENDS Lab | pedrovictorveras@id.uff.br |  |
| UFF | Sara Kimberlly Teles de Azevedo Chaves | FRIENDS Lab | sarakimberlly@id.uff.br |  |

1. **Pauta**
2. Acompanhamento do plano de ação;
3. Apresentação do Repositório;
4. Planejamento das próximas atividades;
   1. **Itens de registro**

* Início: 09:15 hs
* Acompanhamento do plano de ação.
  + Prof. Andre Abel apresentou a ata da reunião anterior no padrão FRIENDSLAB, e fez um acompanhamento das atividades;
  + Prof. Andre Abel comentou que o material para o manual não foi completamente entregue;
  + Prof. Andre Abel informou que a documentação do projeto será realizada por meio de um repositório;
  + O plano de atividades depende da entrega do repositório;
* Apresentação do Repositório
  + Prof. Angelo apresentou o repositório que ele criou para o projeto. No momento há 3 sub-repositórios: NOVO\_PETRO\_FRONT, NOVO\_PETRO\_BACK, REFERENCIAS;
  + O Prof. Angelo apresentou algumas práticas de empresas parceiras do FRIENDSLAB;
  + O prof. Abel ressaltou a importância de ler o repositório REFERENCIAS, por conter a documentação do projeto;
  + O Prof. Angelo apresentou cada sub-repositório, navegando pelos diretórios e arquivos.
* Encerramento: 10:00 hs.
  1. **Plano de ação**

| Atividade | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento do material do projeto. | Requisitar ao coordenador do projeto o material final dos módulos computacionais (código-fonte, documentação e vídeos-tutoriais) | Andre Abel Augusto | 17/08/2023 |
| Levantamento do material do projeto. | Construir os repositórios PETRO\_MANUAL e ATAS | Andre Abel Augusto  Angelo C. Colombini | 14/08/2023 |
| Familiarização com o GitHub. | Clonar os repositórios  + NOVO\_PETRO\_FRONT  + REFERENCIAS  + ATAS | Pedro Victor | 17/08/2023 |
| Familiarização com o GitHub. | Clonar os repositórios  + NOVO\_PETRO\_BACK  + PETRO\_MANUAL  + REFERENCIAS  + ATAS | Maria Gabriela | 17/08/2023 |
| Familiarização com o GitHub. | Clonar os repositórios  + NOVO\_PETRO\_BACK  + REFERENCIAS  + ATAS | Sara Kimberlly | 17/08/2023 |
| Familiarização com a documentação do projeto. | Ler os documentos no repositório REFERENCIAS | Pedro Victor  Maria Gabriela  Sara Kimberlly | 17/08/2023 |